# 01 · 项目概况

▎ **课程作业 · 高校课堂交付** · 「基于大模型 API 构建具有实际应用价值的 AI Agent」

▎ **作品名**：云元 —— Self-Evolving Teaching System（沉浸式 AI 智能伴学系统）

▎ **GitHub**：[https://github.com/LittleXiaYuan/yunmeng-study-edu](https://github.com/LittleXiaYuan/yunmeng-study-edu)

▎ **定位**：聚焦「教学辅助 / 代码审查 / 个性化学习」三大教育场景的 AI Agent 实战

────────────────────────────────────────

## 一、项目简介

本项目构建了一个数据驱动 + 人机协同的教学闭环系统：

默认场景：大学本科《数据库原理》课程（关系模型、SQL 查询、规范化、事务 ACID）

核心创新：信任分门控（Trust-gated disclosure）、多 Agent 闭环（Teacher / Tutor / Evaluator / Reflector / CodeReview）、教师智能导入、学生教练「看见屏幕」

工程亮点：Go 1.25 + Next.js 16 + React 19 + Tailwind v4 + React Bits；SQLite / JSON 双驱动存储；所有 AI Agent 具备 LLM + 本地启发式双路径，LLM 不可用系统不宕机

部署形态：单 exe 桌面版（双击即用）/ Docker Compose / Web 三种

────────────────────────────────────────

## 二、项目过程

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与立项 | 第 1–2 周 | 调研教学痛点（学生差异大 / 反馈滞后 / 答案机风险）；选定苏格拉底式教学法；定义用户故事 | 《项目申报书》v1 + 数据模型 ER 图 |
| 架构设计 | 第 3–4 周 | 单仓 `study-edu-system`（Go 1.25 stdlib net/http，无 Web 框架）；4 Agent 分工；信任分状态机；多租户组织模型 | 架构图 + API 35+ 端点设计 |
| 后端 MVP | 第 5–8 周 | Service 核心 + 4 Agent（Teacher/Tutor/Evaluator/Reflector）；信任分引擎（`trust.go`）；RAG 关键词检索（`retrieval.go`）；RBAC；JSON/SQLite 存储；教师智能导入（意图分类 + 噪声过滤） | 后端可跑通 + `go test` 全绿 |
| 前端迭代 | 第 9–12 周 | Next.js 16 App Router + React 19；admin/teacher/student 三端同应用按路由分；Tailwind v4 + React Bits（深色 ambient + 玻璃风格）；chat-first UX + slash commands | 前端 3 端可登录可走完整流程 |
| 测试与集成 | 第 13–14 周 | 单元测试（access / retrieval / sqlite / import_classify）；冒烟脚本（`smoke-test.ps1`）；隔离矩阵（admin/teacher/student × schools/classes/import） | `.\scripts\smoke-test.ps1` 全过 |
| C4 鸿蒙赛道 | 第 15–16 周 | 鸿蒙小艺 openapi.yaml + ArkTS 壳骨架（`harmony/`）；提交包一键打包（`scripts\pack-c4-submission.ps1`）；演示视频 5min | C4 参赛提交包 + 演示 |
| 作业交付 | 第 17 周 | 课程作业整合：扩到 SQL/Python 代码审查（第 5 Agent）；4 份交付文档；GitHub 仓 + 完整 commit | 本套交付 |

────────────────────────────────────────

## 三、团队分工

▎ 团队规模 5 人（含指导教师 1 名 + 学生 4 名）。

▎ **学生参与工作量合计 75%**，远超 20% 的最低要求。

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 工作占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 1 | 需求指导、教学策略设计、Agent Prompt 调优 | 15% |
| 学生 A（后端架构） | 1 | Go 服务架构、4 Agent 主逻辑、信任分引擎、SQLite 存储 | 25% |
| 学生 B（前端工程） | 1 | Next.js 三端开发、UI/UX 设计、React Bits 集成 | 20% |
| 学生 C（AI/数据） | 1 | LLM 集成、Prompt 工程、RAG 检索、教师智能导入意图分类 | 18% |
| 学生 D（测试/部署） | 1 | 单元测试、冒烟脚本、Docker 部署、鸿蒙小艺 Agent 配置 | 12% |
| AI 辅助开发 | — | 代码模板生成、文档撰写、架构建议 | 10% |

▎ 学生 A–D 合计 75% 的人力投入：

▎ - 后端 25% + 前端 20% + AI/数据 18% + 测试部署 12% = 75% ≥ 20% ✓

▎ - 详见 `02-AI协同日志-白皮书9.1.md` 中"人工修改比例"统计。

────────────────────────────────────────

## 四、AI 工具与使用范围

| AI 工具 | 使用场景 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| Claude / Cursor | 代码模板生成、架构建议、文档撰写、调试 | 开发过程辅助 |
| DeepSeek / GPT-4 | 运行时 Agent 推理引擎（OpenAI 兼容） | 产品运行时组件 |
| Mavis（AI coding workspace） | 本次作业交付的工具链协调 | 本次作业辅助 |

▎ **所有 AI 生成内容均经过人工审核、修改、测试后采纳**。详见 `02-AI协同日志-白皮书9.1.md`。

────────────────────────────────────────

## 五、关键技术指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端代码量 | ~6,800 行 Go（含 5 Agent + 教学闭环 + 存储） | `cloc backend/internal` |
| 前端代码量 | ~5,500 行 TS/TSX（含 3 端 + React Bits） | `cloc teacher-web-next` |
| REST API 端点 | 35+（含 2 个新增 `/edu/code-review*`） | `handlers.go` |
| 单元测试 | 30+ 用例（access / retrieval / sqlite / code_review） | `*_test.go` |
| 文档 | README + CLAUDE.md + 4 份课程作业交付 + 4 份 C4 参赛材料 | `docs/` |
| Docker 镜像 | 单镜像 / Docker Compose 编排 | `docker-compose*.yml` |
| 启动到登录 | < 1.5s（go run + sqlite in-memory） | 实测 |

────────────────────────────────────────

## 六、关键创新点（详见 03-需求文档）

信任分门控（Trust-Gated Disclosure）：把"该不该给学生多深帮助"做成可量化的状态机（locked → hint → partial → explain），从机制上遏制"伸手要答案"。

多 Agent 教学闭环：Teacher（解析）/ Tutor（苏格拉底引导）/ Evaluator（评估）/ Reflector（班级反思）/ CodeReview（代码审查） — 5 个 Agent 都有 LLM + 本地启发式双路径，LLM 不可用时系统仍可运行。

学生教练「看见屏幕」：通过 `page_context` 机制让教练能"看见"学生当前做题的题干/阶段/草稿，引导不空泛。

教师智能导入：对话区直接挂 zip/docx/pdf/名单文件；Agent 识别意图（教案/练习/名单/噪声），自动入库或跳过；名单 txt 一键批量建号。

可扩展代码审查 Agent：SQL 走 SQLite 沙盒执行 + 风格/反模式检查；Python 走静态启发式（不执行，避免安全风险）；LLM 增强时强制"指出问题 + 方向性提示，不直接给修正后代码"，与 TutorAgent 的苏格拉底原则一脉相承。

────────────────────────────────────────

## 七、风险与边界（主动声明）

数据规模：SQLite + JSON 适合教学场景（小班 ≤ 200 学生）；大规模 SaaS 需切到 Postgres（schema 已就绪，未启用）

LLM 依赖：每个 Agent 都有本地启发式 fallback，LLM 关闭后核心流程仍可演示；但少部分功能（如 LLM 增强的代码审查） 会降级为纯启发式

代码审查安全：Python reviewer 不实际执行用户代码（防沙箱逃逸）；SQL reviewer 走 `:memory:` SQLite + 事务 ROLLBACK，不污染平台数据

教学 vs 商业边界：本系统是"教学机制 + 启发式兜底"，不是"AI 套壳"；大模型可插拔是核心设计原则