# 02 · AI 协同日志

▎ **课程作业 · 高校课堂交付**

▎ **格式**：参照「白皮书 9.1 节」AI 协同日志规范（按"工具-过程-产出-采纳-评估"五段式），并结合本项目实际情况做了适当调整。

▎ **覆盖范围**：本项目自启动以来（2026-05 至 2026-08）所有 AI 辅助活动。

────────────────────────────────────────

## 0. 摘要

本项目在 17 周开发过程中累计使用 AI 辅助约 800+ 次交互，主要工具为 Claude（Cursor IDE 内置） 与 Mavis（本次作业的工具链）。AI 在模板代码生成、文档撰写、调试建议等环节提供显著加速，但核心教学算法（信任分计算、4 Agent Prompt 调优、SQL 沙盒设计、Python 启发式规则、SQL 注入防护）均由学生手写并经多轮课堂实测迭代。

▎ **整体采纳率**：AI 生成代码总占比 ~45%，其中 ~65% 被直接采用或经小改后采纳。

▎ **核心架构代码采纳率 ~30%**（手写比例高）；**模板 / 文档 / 测试代码采纳率 ~80%**。

────────────────────────────────────────

## 1. AI 工具清单与角色

| 工具 | 版本/型号 | 角色 | 介入阶段 | 数据流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude (Cursor IDE) | claude-sonnet-4.5 / claude-opus-4 | 主力开发辅助 | 编码 / 调试 / 文档 | 不联网（除显式 opt-in） |
| DeepSeek | deepseek-chat / deepseek-coder | 运行时 Agent LLM | 学生端答题 / 教师智能导入 | OpenAI 兼容 /v1/chat |
| Mavis | MiniMax Code / Mavis | 本次作业交付工具链协调 | 文档整合 / Git 操作 / 任务分发 | 本地 |
| GitHub Copilot | — | 偶尔补全 | 单行补全 / 注释 | 弱联网 |

▎ 所有 AI 工具的**输出均不直接进入生产代码**；学生 A/B/C/D 审核 / 测试 / 改写后才提交。

────────────────────────────────────────

## 2. 分阶段 AI 辅助记录

### 阶段 1：需求与架构（第 1–2 周）

| 日期 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | AI 梳理高校教学痛点，输出"答案机风险"分析 | 教师（指导老师）拍板：选苏格拉底式 | 部分 |
| W1 | AI 建议信任分公式 `q×0.33 + e×0.33 + r×0.34` | 学生 C 调成 `q×0.45 + e×0.35 + d×0.20`（多轮课堂实测） | 推翻 |
| W2 | AI 给出初始 ER 图（User/Class/Course/Lesson/Homework） | 学生 A 加 `HomeworkAttempt` / `LearningSession` / `StudentMemory` 三个实体 | 改写 |

阶段 1 人工修改比例：~60%

────────────────────────────────────────

### 阶段 2：后端 MVP（第 3–8 周）

| 周次 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W3-4 | AI 生成 Go HTTP Handler 模板（CORS / 错误处理 / JSON 序列化） | 学生 A 手写中间件链 + RBAC + sanitize 层 | 模板高 |
| W5-6 | AI 建议 `database/sql` + 选定驱动（pgx / sqlx / ent） | 学生 A 选 `modernc.org/sqlite`（pure-Go，避免 CGO） | 推翻 |
| W6 | AI 给出 SQLite CRUD 通用函数 | 学生 A 手写复杂查询（分页 / 关联 / 全文） | 改写 |
| W7 | AI 起草 4 Agent Prompt（"你是教学专家…请拆解教案…"） | 学生 C 多轮调优，加 `enforceQuestionOnly` 守门函数 | 推翻 |
| W8 | AI 给的 TutorAgent 兜底太机械（每次都问"你为什么这么写？"） | 学生 C 重写为基于 page_context 的智能兜底 | 推翻 |

阶段 2 人工修改比例：~50%

#### 典型协作片段：信任分公式

问：综合提问质量、解释能力、反思深度，设计 0-100 的信任分公式

AI 建议：信任分 = 提问质量×0.33 + 解释能力×0.33 + 反思深度×0.34

学生 C 修改：信任分 = 提问质量×0.45 + 解释能力×0.35 + 思维深度×0.20

修改原因：在实际课堂中，学生的"解释能力"比"反思深度"更能体现
  真正理解（反思是元认知，过度权重反而鼓励套话）。提问质量高
  通常代表主动学习。最终权重经 3 轮课堂实测后确定。

────────────────────────────────────────

### 阶段 3：前端（第 9–12 周）

| 周次 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W9 | AI 生成 React 组件骨架（LoginScreen / AdminPortal / StudentPortal） | 学生 B 重写交互细节、加动效 | 骨架高 |
| W10 | AI 建议 `useState` 全局状态管理 | 学生 B 改用 `SessionProvider` Context（避免 prop drilling） | 改写 |
| W11 | AI 生成的 CSS 用了 2195 行手写 + 内联 style | 学生 B 切到 Tailwind v4 + 模板 design token | 推翻 |
| W12 | AI 建议用 `framer-motion` 做动效 | 学生 B 改用模板自带的 React Bits（shader / stagger） | 部分 |

阶段 3 人工修改比例：~45%

────────────────────────────────────────

### 阶段 4：测试与部署（第 13–14 周）

| 周次 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W13 | AI 起草 `Dockerfile` + `docker-compose.yml` | 学生 D 调试容器网络 / 端口 / volume 挂载 | 改写 |
| W14 | AI 给出冒烟测试脚本骨架 | 学生 D 手动加 8 个核心场景（登录 / CRUD / 教学 / RAG / RBAC） | 改写 |

阶段 4 人工修改比例：~40%

────────────────────────────────────────

### 阶段 5：教师智能导入（第 14–15 周）—— 本项目最具创新性的工作之一

| 周次 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W14 | AI 建议用 LLM 直接分类所有上传文件 | 学生 C 改成"启发式优先 + LLM 兜底"（避免 1.5s 延迟） | 推翻 |
| W15 | AI 生成的"噪声"识别规则太宽（把"作业"也当噪声） | 学生 C 收窄到"无章节标题 + 纯名单格式 + 无数学符号"才判噪声 | 推翻 |

阶段 5 人工修改比例：~55%

────────────────────────────────────────

### 阶段 6：鸿蒙 / C4 参赛（第 15–16 周）

| 周次 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| W15 | AI 翻译华为小艺 openapi 字段 | 学生 D 加 `harmony-smoke.ps1` 验证 + ArkTS 壳骨架手写 | 部分 |
| W16 | AI 起草 5min 演示视频剧本 | 学生 B 改写为"先抛问题，不报产品名"开场（评委心理学） | 改写 |

阶段 6 人工修改比例：~50%

────────────────────────────────────────

### 阶段 7：代码审查 Agent（第 17 周，本作业）

| 工作 | AI 使用 | 人工决策 | 采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL 沙盒设计 | AI 建议用真实 SQLite 库 + Web 容器 | 学生 A 选 `modernc.org/sqlite` + `:memory:` + 事务 ROLLBACK | 推翻 |
| Python 审查 | AI 建议 `exec` 用户代码 | 学生 A 改成纯静态启发式（不执行，防沙箱逃逸） | 推翻 |
| 非泄题守门 | AI 起初在 suggestion 里写完整修正代码 | 学生 A 加 `sanitizeNoLeak` 函数 + prompt 强约束 | 推翻 |
| 可扩展架构 | AI 建议为每种语言写独立文件 | 学生 A 抽 `CodeReviewer` 接口 + 注册表 + `CodeReviewerFunc` 适配器 | 改写 |
| 单元测试 | AI 起草 SQL/Python 边界用例 | 学生 A 加 7 个针对性用例（沙盒只读 / 语法错 / DELETE 无 WHERE / 缺冒号…） | 改写 |

阶段 7 人工修改比例：~50%

────────────────────────────────────────

## 3. AI 生成代码采纳统计

| 代码模块 | 总行数（约） | AI 生成占比 | AI 采纳率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP Handler（handlers.go） | 850 行 | ~70% | 85% | 模板 / 路由 / 错误处理 |
| 核心业务（service.go） | 1,500 行 | ~30% | 50% | 教学闭环手写 |
| 4 Agent（agents.go） | 550 行 | ~40% | 60% | Prompt 多轮调优 |
| CodeReview Agent（code_review.go） | 500 行 | ~35% | 55% | 沙盒安全手写 |
| 信任分（trust.go） | 60 行 | ~20% | 40% | 核心算法 |
| RAG（retrieval.go） | 150 行 | ~35% | 55% | 评分规则手写 |
| 数据类型（types.go） | 700 行 | ~60% | 80% | 结构体定义 |
| 前端组件 | ~5,500 行 | ~50% | 65% | UI 细节手工打磨 |
| 测试代码 | ~1,200 行 | ~55% | 75% | AI 给边界用例，学生补针对性场景 |
| 文档（4 份） | ~30,000 字 | ~50% | 70% | 学生 A/B/C/D 各自重写一遍 |

整体统计：AI 参与生成约 45% 的代码，其中约 65% 被直接或修改后采纳。

────────────────────────────────────────

## 4. 关键设计决策中的 AI 参与

### 决策 1：信任分用连续分数 vs 离散分级

AI 建议：连续分数（0–100 浮点）

学生 A 决策：四级离散分级（locked / hint / partial / explain）

理由：离散分级更符合教学直觉，教师好解释（"你得先证明你在想"）；连续分数在实际 UX 中难做反馈阈值

### 决策 2：LLM 不可用时的降级策略

AI 建议：直接返回错误，让用户重试

学生 A 决策：每个 Agent 实现本地启发式 fallback

理由：教学系统不能因 LLM 故障完全停止服务；fallback 让断网 / API key 失效时核心流程仍可演示

### 决策 3：存储引擎选型

AI 建议：直接上 PostgreSQL

学生 A 决策：JSON 文件（dev）+ SQLite（prod），可切换

理由：开发阶段 JSON 易调试；SQLite 单文件够小班教学用；避免 PG 运维成本。PostgreSQL schema 已就绪（`backend/migrations/` + `docker-compose.postgres.yml`），未来切 SaaS 一行 env 切换

### 决策 4：苏格拉底式对话的"严格度"

AI 建议：Tutor 回答可包含部分知识点

学生 C 决策：严格执行「只提问不回答」原则，加 `enforceQuestionOnly()` 函数 + 单测守门

理由：核心教学理念是"逼迫学生自主思考"；任何知识点泄露都削弱教学效果

### 决策 5：代码审查的"安全边界"

AI 建议：exec 用户 Python 代码，捕获异常当审查输入

学生 A 决策：Python 不执行，纯静态启发式

理由：学生可能贴恶意代码（`import os; os.system('rm -rf /')`）；安全 > 准确率

### 决策 6：代码审查反馈的"非泄题"原则

AI 起初：在 suggestion 字段写完整修正代码

学生 A 修正：`sanitizeNoLeak()` 检测 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE 完整语句，长度 > 40 字符的截断隐藏；prompt 强约束"必须以引导性问句结尾"

理由：与 TutorAgent 苏格拉底原则一脉相承；学生要"自己挣到"答案

### 决策 7：教师智能导入的"分类速度"

AI 建议：纯 LLM 分类（精度高但每次 1.5s 延迟）

学生 C 决策：启发式优先 + LLM 兜底（启发式覆盖 80% 常见情况，剩下 20% 用 LLM）

理由：教师批量上传 10 个文件时延迟不能接受

### 决策 8：鸿蒙入口的"形态"

AI 建议：写完整 HAP / 元服务

学生 D 决策：仅提供小艺 openapi skill 定义 + ArkTS 壳骨架 + 冒烟脚本

理由：C4 Agent 创新赛不要求 HAP；交付"小艺测试态 Agent"是更聚焦的形态

────────────────────────────────────────

## 5. AI 局限性观察

教学策略设计：AI 缺乏教育学背景，无法独立做出"该不该给提示"的判断；需要学生 C 反复实测课堂反馈

跨会话一致性：AI 在单次交互中表现好，但容易忘记之前的对话上下文；需要学生 A 设计 StudentMemory 持久化

安全边界：AI 倾向于"功能全"（如建议 exec Python 代码），学生必须主动约束（"不做 X"）

本地化语言：AI 写中文 prompt 时偶尔会"机翻腔"；学生 C 多轮润色

────────────────────────────────────────

## 6. 总结

AI 是加速器，不是替代品：模板代码 / 文档撰写效率显著；核心教学算法 / 安全边界 / 教学理念必须手写

人机协同最高效：AI 出初稿 → 学生审核 → 课堂实测 → 迭代优化

教育领域特殊性：教学策略设计需要教育学专业知识和实际课堂经验，AI 难以独立完成

诚实边界声明：所有 AI 生成内容均标注；本项目的核心创新（信任分 / 4 Agent / 教师智能导入 / 代码审查）均由学生构思并手写关键代码

────────────────────────────────────────

## 7. 附录：AI 工具使用统计

Claude (Cursor)：约 600 次对话；主要场景：架构建议 / 代码模板 / 调试

Mavis (本次作业)：约 50 次交互；主要场景：文档整合 / Git 操作

DeepSeek / GPT-4（运行时）：学生端累计调用 ~2,000 次（日活 30 学生 × 2 节课 × 4 周内测）

GitHub Copilot：约 150 次单行补全

▎ 统计截至 2026-08-14。